}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Geraldynne Castillo/Marcelo Colombara |
| --- | --- |
| Rut | 21.609.538-3/20.053.556-1 |
| Carrera | Ing. Informática |
| Sede | Maipú |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Mesa Feliz |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de aplicaciones web, diseño y gestión de proyectos informáticos y experiencia de usuario. |
| Competencias | Diseñar, desarrollar e implementar soluciones web interactivas que integren base de datos y la experiencia de usuario. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Nuestro proyecto se enfocará en la venta de videojuegos para todas las consolas que actualmente se encuentran en ventas. Aparte de la venta de videojuegos también venderemos sobre temas diferentes ya sea juegos de cartas (TCG) y juegos de mesa como el monopoly - Escogimos este tema porque es algo en lo que estamos familiarizados ya que tiene que ver con los gustos de los integrantes. Es relevante ya que se aborda la programación de una página web en la que se podrán vender estos artículos para el alcance de la mano de los usuarios que les gusta todo estos temas. - Su ubicación es en Chile. Las características serían que estaría al alcance ya que no existen muchas páginas que traigan estos artículos. - No afectará a nadie ya que no sería un tema exclusivo de algún grupo o usuarios. - Esto ayudará a la práctica ya que en el contexto laboral se tendrán que programas varios temas sobre todo si eres alguien que se dedicara a la programación de páginas web. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Se espera lograr el desarrollo de una página web que sea entendible y fácil de utilizar para los usuarios. Para eso se le preguntará a personas que les gusten los temas relacionados al proyecto antes dicho. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Nos permite aplicar el conocimiento adquirido durante el ciclo de la carrera, como el desarrollo de software, el diseño de una página web, forma de implementar comentarios, imágenes, descripción de los productos junto con los precios, etc. |
| Relación con los intereses profesionales | Los intereses profesionales sería la práctica de un proyecto relacionado con la programación web, esto ayudará a la práctica de desarrollos ya que en el momento de la práctica puede que se tengan que programas tipos de temas diferentes. En el aspecto de la programación ya que es un tema interesante que ayudará a futuro en varios tipos de temas independiente de la programación web. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Justifica brevemente por qué es posible desarrollar tu proyecto APT. Considera el tiempo y materiales que necesitas para desarrollarlo, así como los posibles factores externos que podrían dificultar y facilitar su desarrollo. Este proyecto es posible ya que se tiene conocimiento previo relacionado al tema que se abordará al momento del desarrollo. - Duración del semestre R: El proyecto tendrá una duración de 5 meses aproximado que es lo que durará el semestre - Horas asignadas a la asignatura R: Serán de unas 5 horas aproximadamente - Materiales requeridos R: Se necesitaran las aplicaciones de visual studio code para la programación de la página web - Factores externos que facilitan su desarrollo R: - Factores externos que dificultan su desarrollo y maneras en que podrías solucionarlos R: Lo que podría dificultar el desarrollo serían cortes de luz o corrupción de archivos, también sería el que no se guardarán los archivos de manera correcta |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web enfocada en la venta de juegos de mesa, que permita a los usuarios realizar compras en línea de forma segura, accesible y eficiente. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Analizar requerimientos funcionales y técnicos del sistema de venta. - Implementar un catálogo de productos con filtros y buscador. - Desarrollar un carrito de compras y el método de pago. - Diseñar una interfaz amigable y accesible. - Realizar pruebas funcionales y de usabilidad. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se desarrollará utilizando un enfoque ágil basado en Scrum, ya que nos permite poder trabajar en equipo de manera organizada, entregando resultados parciales en cada sprint y mejorando progresivamente el producto. Nuestras etapas de trabajo serán: - Levantamiento de requerimientos - Diseño del sistema - Desarrollo Iterativo - Pruebas y validación - Aseguramiento de seguridad - Entrega y despliegue

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documentos de requerimientos | Análisis funcional y no funcional del sistema | Base del desarrollo del proyecto |
| Avance | Prototipo de interfaz | Mockup inicial de la página web | Validar usabilidad temprana |
| Final | Plataforma web operativa | Sitio web implementado con catálogo, carrito y método de pago | Demuestra el cumplimiento de los objetivos del proyecto. |
| FInal | Manual de usuario y despliegue | Documento que explica cómo usar la plataforma | Asegura que la solución pueda ser utilizada |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Análisis de requerimientos | Levantamiento incial | Identificar funciones y flujos claves | PC e Internet | 1 sem | Geraldynne Castillo |  |
| Diseño de sistema | Realizar mockup | Arquitectura web | Draw.io | 2 sem | Marcelo Colombara |  |
| Programación web | Catálogo productos | Desarrollo y vista y filtros | VSCode | 4 sem | Geraldynne Castillo, Marcelo Colombara |  |
| Programación web | Carritos y pagos | Implementar flujo de compra | VSCode, API | 3 sem | Geraldynne Castillo, Marcelo Colombara |  |
| Seguridad informática | Validaciones | Manejo de usuarios y datos seguros | Librerías | 3 semn | Geraldynne Castillo, Marcelo Colombara |  |
| Prueba de software | Testing | Funcionalidad y usabilidad | Usuarios | 3 sem | Geraldynne Castillo, Marcelo Colombara |  |
| Gestión de proyectos | Informe y entrega | Redacción informe y despliegue | Plataformas de documentos compartidos | 2 sem | Geraldynne Castillo, Marcelo Colombara |  |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Levantamiento Inicial | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelado |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Catálogo de productos |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carritos y pagos |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Validaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Testing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| Informe y entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.